АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2024 № 114

Об изменении в 2024 году существенных условий контрактов, заключенных для нужд муниципального образования Воловский район

В соответствии с частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в 2024 году допускается изменение по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, контрактов, договоров (далее – контрактов), заключенных до 1 января 2025 года для нужд муниципального образования Воловский район, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

2. Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2025 года для нужд муниципального образования Воловский район, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (приложение № 1).

- 3. Установить, что изменение существенных условий контрактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3.–1.6. статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Установить, что изменение существенных условий контрактов в части увеличения предусмотренных ими размеров авансовых платежей допускается при условии соблюдения требований, установленных решением Собрания представителей муниципального образования Воловский район от 22.12.2023 №4-1 «О бюджете муниципального образования Воловский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

- 5. Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов по должностям (приложение № 2).

6. Признать утратившими силу Постановления администрации муниципального образования Воловский район:

от 15.04.2022 № 342 № 342 «Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов, заключенных для нужд муниципального образования Воловский район»,

от 16.11.2022 № 973 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального Воловский район от 15.04.2022 № 342 «Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов, заключенных для нужд муниципального образования Воловский район»,

от 23.12.2022 №1118 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального Воловский район от 15.04.2022 № 342 «Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов, заключенных для нужд муниципального образования Воловский район»,

от 09.06.2023 №506 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального Воловский район от 15.04.2022 № 342 «Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов, заключенных для нужд муниципального образования Воловский район»,

от 01.02.2024 №49 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального Воловский район от 15.04.2022 № 342 «Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов, заключенных для нужд муниципального образования Воловский район».

7. Комитету по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети Интернет и обнародовать на информационных стендах.

- 8. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район                                                   С.Ю. Пиший

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования

Воловский район

от 06.03.2024 № 114

ПОРЯДОК

изменения существенных условий контрактов, договоров, заключенных до 1 января 2025 года для нужд муниципального образования Воловский район, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов, договоров (далее-контракты), заключенных до 1 января 2025 года для нужд муниципального образования Воловский район, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях применения на территории муниципального образования Воловский район единых правил изменения существенных условий контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 1 января 2025 года муниципальными заказчиками муниципального образования Воловский район, бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования Воловский район, организациями, учредителем которых выступает муниципальное образование Воловский район (далее – заказчики).

2. При возникновении не зависящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее – поставщик) в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта. К указанному предложению должна быть приложена следующая информация и документы:

информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

предложения об изменении существенных условий контракта
(с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты);

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.

3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения поставщика осуществляет:

проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источник.

По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик инициирует изменение существенных условий контракта или отказывает поставщику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня информирует поставщика с указанием основания.

4. Основаниями для прекращения процедуры внесения изменений в существенные условия контракта или отказа поставщику в изменении существенных условий контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Порядка;

отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

несоответствие предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;

нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;

отсутствие финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях;

предложение об изменении существенных условий контракта направлено поставщиком в отношении увеличения цены контракта, по которому цена или сумма цен единиц товара снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, по итогам закупки, извещение о проведении которой размещено после 8 марта 2022 года.

5. При инициировании изменения существенных условий контракта заказчик, не являющийся главным распорядителем бюджетных средств, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных абзацами 2–4 пункта 3 настоящего Порядка, направляет обращение об изменении существенных условий контракта в отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Воловский район, являющийся для него главным распорядителем бюджетных средств.

В случае если заказчиком является организация, учредителем которой выступает муниципальное образование Воловский район обращение направляется в адрес администрации муниципального образования Воловский район.

К обращению должны быть приложены все документы, представленные поставщиком, а также сведения о нем, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика.

6. Отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Воловский район, не позднее следующего рабочего дня со дня получения обращения заказчика рассматривает его и направляет письмо с информацией об изменяемых условиях контракта и приложением копии полученного обращения заказчика, предложения поставщика в отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Воловский район, осуществляющий мониторинг цен на товары, работы, услуги, соответствующие предмету контракта (далее – орган, осуществляющий мониторинг цен) (в случае если изменение существенных условий контракта влечет изменение цены), а также, при необходимости, в иные отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Воловский район, в том числе в финансовый орган муниципального образования Воловский район в целях подтверждения источника финансирования.

В случае если заказчиком является Собрание представителей муниципального образования Воловский район, Ревизионная комиссия муниципального образования Воловский район, отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Воловский район, такой заказчик в срок, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных абзацами 2–4 пункта 3 настоящего Порядка, направляет письмо с информацией об изменяемых условиях контракта и приложением копии полученного от поставщика предложения с приложенными документами, а также сведения о нем, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика, в отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Воловский район, осуществляющий мониторинг цен на товары, работы, услуги, соответствующие предмету контракта (в случае если изменение существенных условий контракта влечет изменение цены), а также, при необходимости, в иные отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Воловский район, в том числе в финансовый орган муниципального образования Воловский район в целях подтверждения источника финансирования.

7. Орган, осуществляющий мониторинг цен, а также иные отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Воловский район, получившие письмо, предусмотренное пунктом 6 настоящего Порядка, в течение 4 рабочих дней в ответном письме направляют заключения в рамках своей компетенции. Заключение должно содержать информацию о целесообразности или нецелесообразности внесения указанных в письме изменений и в существенные условия контракта.

В случае если предусмотрено изменение цены, должна быть приведена информация о соответствии данной цены условиям исполнения контракта и рыночной конъюнктуре, а также подтвержден источника финансирования.

8. Собрание представителей муниципального образования Воловский район, Ревизионная комиссия муниципального образования Воловский район, отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Воловский район в течение 1 рабочего дня со дня получения заключений, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, обращается в Комиссию по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов (далее – Комиссия) или прекращает процедуру внесения изменений в существенные условия контракта.

Основанием для прекращения процедуры внесения изменений в существенные условия контракта является наличие одного или совокупности оснований, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

О результатах рассмотрения обращения отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Воловский  уведомляет заказчика в течение 1 рабочего дня.

О прекращении процедуры рассмотрения предложения Собрание представителей муниципального образования Воловский район, Ревизионная комиссия муниципального образования Воловский район, отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Воловский район уведомляют поставщика в течение 1 рабочего дня с указанием оснований прекращения указанной процедуры.

К обращению Собрания представителей муниципального образования Воловский район, Ревизионной комиссии муниципального образования Воловский район, отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Воловский район в Комиссию прилагаются следующие документы:

обращение заказчика (при наличии), предложение поставщика с прилагаемыми документами;

заключения, полученные в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;

информация о согласованных с финансовым органом источниках средств, в случае, если изменения контракта предусматривают изменение его цены, порядка и (или) срока оплаты;

проект решения Комиссии по выносимому на ее рассмотрение вопросу с учетом условий абзацев 6-11 пункта 9 настоящего Порядка.

9. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения рассматривает полученные документы и принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта или о невозможности изменения существенных условий контракта.

Решение о невозможности изменения существенных условий контракта принимается в случае наличия одного или совокупности оснований, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

Заседание Комиссии может проходить в очной или дистанционной форме, в том числе в режиме видеоконференции, и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

Представитель органа, направившего обращение, выступает докладчиком по внесенному вопросу.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта протокол должен содержать:

информацию о заказчике;

информацию об исполнителе контракта, включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика;

реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер контракта (включая номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене, с указанием необходимости соблюдения положений частей 1.3-1.6 статьи 95 и иных сопряженных норм Федерального закона № 44-ФЗ;

сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике.

В случае принятия решения об отказе в изменении существенных условий контракта протокол должен содержать указание на основание принятия такого решения.

Протокол направляется органу, от которого поступило обращение, в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству в администрации муниципального образования Воловский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 01.03.2019 № 120 (далее – Инструкция по делопроизводству).

10. В случае принятия Комиссией решения о возможности изменения существенных условий контракта отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Воловский район, вносивший обращение, в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству, разрабатывает проект правового акта администрации муниципального образования Воловский район о предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия контракта.

В случае обращения Собрания представителей муниципального образования Воловский район, Ревизионной комиссии муниципального образования Воловский район, проект правового акта администрации муниципального образования Воловский район о предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия контракта разрабатывает отдел по правовой работе администрации муниципального образования Воловский район в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству.

Правовой акт администрации муниципального образования Воловский район должен содержать:

информацию о заказчике;

информацию об исполнителе контракта, включая его наименование и идентификационный номер налогоплательщика;

реестровый номер контракта или номер контракта в случае отсутствия реестрового номера контракта;

сведения о предоставлении сторонам контракта права внесения в контракт существенных изменений, указанных в протоколе Комиссии, с указанием необходимости соблюдения положений частей 1.3-1.6 статьи 95 и иных сопряженных норм Федерального закона № 44-ФЗ;

сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике (при необходимости).

В случае принятия Комиссией решения о невозможности изменения существенных условий контракта Собрание представителей муниципального образования Воловский район, Ревизионная комиссия муниципального образования Воловский район, отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Воловский район  уведомляют поставщика о принятом Комиссией решении в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола.

11. В случае изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2025 года для муниципальных нужд, если при исполнении таких контрактов и договоров возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, и финансирование таких контрактов и договоров осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области Собрание представителей муниципального образования Воловский район, Ревизионная комиссия муниципального образования Воловский район, отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Воловский район в течение 1 рабочего дня со дня принятия комиссией по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов решения о возможности изменения существенных условий контракта обращается в комиссию по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов Тульской области.

К обращению в комиссию по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов Тульской области прилагаются следующие документы:

решения о возможности изменения существенных условий контракта (протокол);

обращение заказчика (при наличии), предложение поставщика с прилагаемыми документами;

заключения, полученные в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;

информация о согласованных с финансовым органом источниках средств, в случае, если изменения контракта предусматривают изменение его цены, порядка и (или) срока оплаты.

Обращение рассматривается комиссией по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов Тульской области в порядке, установленном правительством Тульской области.

Проект правового акта администрации муниципального образования Воловский район о предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия контракта разрабатывается в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего Порядка, после принятия комиссией по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов Тульской области решения о возможности изменения существенных условий контракта.

10. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта администрации муниципального образования Воловский район, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, заказчик вправе заключить дополнительное соглашение к контракту на условиях, указанных в этом акте. По истечении указанного срока заказчик утрачивает право заключить соответствующее дополнительное соглашение.

Не позднее 11 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу правового акта администрации муниципального образования Воловский район, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, заказчик информирует отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Воловский район, являющийся для него главным распорядителем бюджетных средств, о заключении дополнительного соглашения либо об отказе от его заключения с указанием причин. Указанное требование не распространяется на случаи, когда заказчиком является Собрание представителей муниципального образования Воловский район, Ревизионная комиссия муниципального образования Воловский район, отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Воловский район.

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 06.03.2024 № 114

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению обращений по изменению 
существенных условий контрактов (по должностям)

Глава администрации, председатель комиссии;

первый заместитель главы, заместитель председателя комиссии;

инструктор комитета по организации закупок, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

заместитель главы администрации;

председатель комитета по жизнеобеспечению;

председатель комитета по организационным вопросам;

начальник финансового управления;

председатель комитета имущественных и земельных отношений;

начальник отдела по правовой работе.