| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Воловский район |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 01 апреля 2019 г. | № 174 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 11.07.2018 № 318 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Воловский район «Устойчивое развитие сельских территорий Воловского района на 2018-2022 годы»

В целях повышения уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, с учетом приоритетов направлений, утвержденных Государственной программой Тульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области» от 22 октября 2013 года, на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 11.07.2018 № 318 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Воловский район «Устойчивое развитие сельских территорий Воловского района на 2018-2022 годы»:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет» и обнародовать на информационных стендах.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район                                                                               С.Ю. Пиший

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 01.04.2019 № 174

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 11.07.2018 № 318 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Воловский район «Устойчивое развитие сельских территорий Воловского района на 2018-2022 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие сельских территорий Воловского района

на 2018 – 2022 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Воловского района

на 2018 – 2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы. | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы. | Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО Воловский район, отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры, администрации сельских поселений Воловского района |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий. Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Воловский район и улучшение качественного состояния земель путём его локализации и ликвидации |
| Задачи муниципальной программы | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов |
| Показатели муниципальной программы | Ввод в действие детских игровых площадок. Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования Воловский район |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Государственная программа Тульской области «Развития сельского хозяйства Тульской области», утвержденная Постановлением Правительства Тульской области от 22 октября 2013 года № 571; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап: 2018-2022 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования Программы составит 2673 тыс. рублей, по годам: 2018 год – 300,0 тыс. рублей; 2019 год – 573,0 тыс. рублей; 2020 год – 600,0 тыс. рублей; 2021 год – 600,0 тыс. рублей; 2022 год – 600,0 тыс. рублей В том числе из средств федерального бюджета– 657,0 тыс. рублей, по годам: 2018 год – 131,4,0 тыс. рублей; 2019 год – 131,4,0 тыс. рублей; 2020 год – 131,4,0 тыс. рублей; 2021 год – 131,4,0 тыс. рублей; 2022 год – 131,4,0 тыс. рублей В том числе из средств областного бюджета– 1279,93 тыс. рублей, по годам: 2018 год – 48,6, тыс. рублей; 2019 год – 289,93 тыс. рублей; 2020 год – 313,8 тыс. рублей; 2021 год – 313,8 тыс. рублей; 2022 год – 313,8тыс. рублей В том числе из средств бюджетов поселений муниципальных образований– 736,07 тыс. рублей, по годам: 2018 год – 120,0 тыс. рублей; 2019 год – 151,67 тыс. рублей; 2020 год – 154,8 тыс. рублей; 2021 год – 154,8 тыс. рублей; 2022 год – 154,8 тыс. рублей В том числе из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, по годам: 2018 год – вклад граждан (трудовое участие); 2019 год – вклад граждан (трудовое участие); 2020 год – вклад граждан (трудовое участие); 2021 год – вклад граждан (трудовое участие); 2022 год – вклад граждан (трудовое участие) Финансовое обеспечение мероприятий. Основное мероприятие 1. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Основное мероприятие 2. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского Соисполнитель: Администрации сельских поселений Воловского района. Финансирование составит – 2 673 тыс. рублей, по годам: 2018 год – 300,0 тыс. рублей; 2019 год – 573,0 тыс. рублей; 2020 год – 600,0 тыс. рублей; 2021 год – 600,0 тыс. рублей; 2022 год – 600,0 тыс. рублей В том числе из средств федерального бюджета – 657,0 тыс. рублей, по годам: 2018 год – 131,4,0 тыс. рублей; 2019 год – 131,4,0 тыс. рублей; 2020 год – 131,4,0 тыс. рублей; 2021 год – 131,4,0 тыс. рублей; 2022 год – 131,4,0 тыс. рублей В том числе из средств областного бюджета – 1 279,93 тыс. рублей, по годам: 2018 год – 48,6, тыс. рублей; 2019 год – 289,93 тыс. рублей; 2020 год – 313,8 тыс. рублей; 2021 год – 313,8 тыс. рублей; 2022 год – 313,8тыс. рублей В том числе из средств бюджетов поселений муниципальных образований – 736,07 тыс. рублей, по годам: 2018 год – 120,0 тыс. рублей; 2019 год – 151,67 тыс. рублей; 2020 год – 154,8 тыс. рублей; 2021 год – 154,8 тыс. рублей; 2022 год – 154,8 тыс. рублей В том числе из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, по годам: 2018 год – вклад граждан (трудовое участие); 2019 год – вклад граждан (трудовое участие); 2020 год – вклад граждан (трудовое участие); 2021 год – вклад граждан (трудовое участие); 2022 год – вклад граждан (трудовое участие) 1.1. Создание и обустройство детской игровой площадки д. Красный Холм Воловского района Тульской области. Соисполнитель: Администрация МО Двориковское Воловского района. Сроки реализации: 01.01.2018 – 31.12.2018 Финансирование мероприятия составит – 300,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 131,4 тыс. рублей; бюджет Тульской области – 48,6 тыс. рублей; бюджет поселения МО Двориковское – 120,0тыс.рублей; внебюджетные источники – вклад граждан (трудовое участие) 1.2. Создание и обустройство детской игровой площадки д. Турдей Воловского района Тульской области. Соисполнитель: Администрация МО Турдейское Воловского района. Сроки реализации: 01.01.2019 — 31.12.2019 Финансирование мероприятия составит — 300,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет — 131,4 тыс. рублей; бюджет Тульской области — 48,6 тыс. рублей; бюджет поселения МО Турдейское — 120,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – вклад граждан (трудовое участие). 1.3. Создание и обустройство детской игровой площадки д. Непрядва Воловского района Тульской области. Соисполнитель: Администрация МО Двориковское Воловского района. Сроки реализации: 01.01.2020 — 31.12.2020 Финансирование мероприятия составит — 300,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет — 131,4 тыс. рублей; бюджет Тульской области — 48,6 тыс. рублей; бюджет поселения МО Двориковское — 120,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – вклад граждан (трудовое участие). 1.4. Создание и обустройство детской игровой площадки д. Никитское Воловского района Тульской области. Соисполнитель: Администрация МО Двориковское Воловского района. Сроки реализации: 01.01.2021 — 31.12.2021 Финансирование мероприятия составит — 300,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет — 131,4 тыс. рублей; бюджет Тульской области — 48,6 тыс. рублей; бюджет поселения МО Двориковское — 120,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – вклад граждан (трудовое участие). 1.5. Создание и обустройство детской игровой площадки д. Сухие Плоты Воловского района Тульской области. Соисполнитель: Администрация МО Турдейское Воловского района. Сроки реализации: 01.01.2022 — 31.12.2022 Финансирование мероприятия составит — 300,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет — 131,4 тыс. рублей; бюджет Тульской области — 48,6 тыс. рублей; бюджет поселения МО Турдейское — 120,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – вклад граждан (трудовое участие). 2.1. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории сельских поселений Воловского района Тульской области. Соисполнитель: Администрации сельских поселений Воловского района. Сроки реализации: 01.04.2019 — 31.12.2019 Финансирование мероприятия составит — 273,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет — 0 тыс. рублей; бюджет Тульской области — 241,33 тыс. рублей; бюджет поселений — 31,67 тыс. рублей; внебюджетные источники – вклад граждан (трудовое участие). 2.2. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории сельских поселений Воловского района Тульской области. Соисполнитель: Администрации сельских поселений Воловского района. Сроки реализации: 01.04.2020 — 31.12.2020 Финансирование мероприятия составит — 300,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет — 0 тыс. рублей; бюджет Тульской области — 265,2 тыс. рублей; бюджет поселений — 34,8 тыс. рублей; внебюджетные источники – вклад граждан (трудовое участие). 2.3. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории сельских поселений Воловского района Тульской области. Соисполнитель: Администрации сельских поселений Воловского района. Сроки реализации: 01.04.2021 — 31.12.2021 Финансирование мероприятия составит — 300,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет — 0 тыс. рублей; бюджет Тульской области — 265,2 тыс. рублей; бюджет поселений — 34,8 тыс. рублей; внебюджетные источники – вклад граждан (трудовое участие). 2.4. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории сельских поселений Воловского района Тульской области. Соисполнитель: Администрации сельских поселений Воловского района. Сроки реализации: 01.04.2022 — 31.12.2022 Финансирование мероприятия составит — 300,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет — 0 тыс. рублей; бюджет Тульской области — 265,2 тыс. рублей; бюджет поселений — 34,8 тыс. рублей; внебюджетные источники – вклад граждан (трудовое участие). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается: ввести в действие детские игровые площадки в количестве 5 шт., провести комплекс мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского. |

Характеристика текущего состояния,

основные показатели, основные проблемы соответствующей

сферы социально-экономического развития Воловского района

За период с 2016 года по 2018 годы численность сельского населения Воловского района сократилась на 189 человек, доля сельского населения снизилась с 74,5 процентов до 73,6 процентов. Численность сельского населения сократилась как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. Среди неблагоприятных факторов остается низкий уровень финансирования, прогрессирующее ухудшение материально-технической базы, отсутствие транспорта, кадровые проблемы и сопряженное с этим снижение доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности. В этих условиях наблюдается нарастающая тенденция ухудшения медико-демографических показателей.

Растение борщевик Сосновского является серьезной угрозой для здоровья человека.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, в старых садах, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории сельского поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

В последние годы борщевик перемещается на приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

В результате реализации Программы планируется освободить от борщевика Сосновского земли муниципального образования Воловский район.

Мероприятия по реализации Программы предусматривают:

- информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан);

- механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации;

- химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза, 1-й раз - май, июнь, 2-й раз - август, сентябрь;

- оценка эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки;

- проведение работ по борьбе борщевиком Сосновского на каждом земельном участке в течение 4 лет.

Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий Программы осуществляется на основании контрактов, заключенных со специализированной организацией, имеющей право на выполнение данного вида работ и проводится после завершения каждого этапа химической обработки. Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком актов приемки-передачи работ. Заказчик Программы вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ сторонние организации (третьи лица).

Приоритеты и цели политики, реализуемой

на территории Воловского района в сфере сельского хозяйства

Устойчивое развитие сельских территорий является приоритетным направлением реализации Государственной программы Тульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области», утвержденная Постановлением Правительства Тульской области от 22 октября 2013 года № 571;

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации Государственной программы Тульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области», утвержденная Постановлением Правительства Тульской области от 22 октября 2013 года № 571, требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Достижение к 2022 году предусмотренных Программой целевых индикаторов (показателей) будет способствовать укреплению основ устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, сохранению и восстановлению земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало |  | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и обустройство детской игровой площадки д. Красный холм Воловского района Тульской области |  | Администрация МО Двориковское Воловского района | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | Создание и обустройство детской игровой площадки - 1 шт. |  |
| 1.2 | Создание и обустройство детской игровой площадки д. Турдей Воловского района Тульской области |  | Администрация МО Турдейское Воловского района | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | Создание и обустройство детской игровой площадки - 1 шт. |  |
| 1.3 | Создание и обустройство детской игровой площадки с. Непрядва Воловского района Тульской области |  | Администрация МО Двориковское Воловского района | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | Создание и обустройство детской игровой площадки - 1 шт. |  |
| 1,4 | Создание и обустройство детской игровой площадки с. Никитское Воловского района Тульской области |  | Администрация МО Двориковское Воловского района | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Создание и обустройство детской игровой площадки - 1 шт. |  |
| 1.5 | Создание и обустройство детской игровой площадки д.Сухие Плоты Воловского района Тульской области |  | Администрация МО Турдейское Воловского района | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | Создание и обустройство детской игровой площадки - 1 шт. |  |
| 2 | Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на землях сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение комплекса работ по борьбе борщевиком Сосновского | Администрации сельских поселений Воловского района |  |  | 01.04.2019 |  | 31.12.2019 | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории сельских поселений – 19,3га |  |
| 2.2 | Проведение комплекса работ по борьбе борщевиком Сосновского | Администрации сельских поселений Воловского района |  |  | 01.04.2020 |  | 31.12.2020 | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории сельских поселений – 19,3га |  |
| 2.3 | Проведение комплекса работ по борьбе борщевиком Сосновского | Администрации сельских поселений Воловского района |  |  | 01.04.2021 |  | 31.12.2021 | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории сельских поселений – 19,3га |  |
| 2.4 | Проведение комплекса работ по борьбе борщевиком Сосновского | Администрации сельских поселений Воловского района |  |  | 01.04.2022 |  | 31.12.2022 | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории сельских поселений – 19,3га |  |

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативно- правового (правового) акта <*> | Основные положения нормативно- правового (правового) акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Правительства Тульской области от 22 октября 2013 года № 571 | Государственная программа Тульской области «Развития сельского хозяйства Тульской области» | х | х |

Перечень

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их значений

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единицаизмерения | Ответственный исполнитель (наименование подразделения, Ф.И.О.) | Порядок формирования показателя (наименование документа - источника, формула расчета) | Система мониторинга ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в действие детских игровых площадок | шт | Администрации сельских поселений Воловского района | Количество введенных в действие детских игровых площадок | Ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов | га | Администрации сельских поселений Воловского района | Площади уничтоженного борщевика | Ежегодно | 0 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование программ, основного мероприятия |  | Источники ресурсного обеспечения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа | Муниципальная программа Воловского района «Устойчивое развитие сельских территорий Воловского района на 2018-2022 годы» | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | всего | 300,0 | 573,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 |
|  |  |  | бюджет Тульской области | 48,6 | 289,93 | 313,8 | 313,8 | 313,8 |
|  |  |  | бюджеты поселений МО Воловский район | 120,0 | 151,67 | 154,8 | 154,8 | 154,8 |
|  |  |  | внебюджетные источники | Вклад граждан (трудовое участие) | Вклад граждан (трудовое участие) | Вклад граждан (трудовое участие) | Вклад граждан (трудовое участие) | Вклад граждан (трудовое участие) |
| Основное мероприятие 1 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Администрации сельских поселений Воловского района | всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 |
|  |  |  | бюджет Тульской области | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
|  |  |  | внебюджетные источники | Вклад граждан (трудовое участие) | Вклад граждан (трудовое участие) | Вклад граждан (трудовое участие) | Вклад граждан (трудовое участие) | Вклад граждан (трудовое участие) |
| 1.1. | Создание и обустройство детской игровой площадки д. Красный Холм | Администрация МО Двориковское Воловского района | всего | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 131,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Тульской области | 48,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений МО Воловский район | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | Вклад граждан (трудовое участие) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Создание и обустройство детской игровой площадки д. Турдей | Администрация МО Турдейское Воловского района | всего | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 131,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Тульской области | 0 | 48,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений МО Воловский район | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | Вклад граждан (трудовое участие) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Создание и обустройство детской игровой площадки с. Непрядва | Администрация МО Турдейское Воловского района | всего | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 131,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 48,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений МО Воловский район | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | Вклад граждан (трудовое участие) | 0 | 0 |
| 1.4. | Создание и обустройство детской игровой площадки с. Никитское | Администрация МО Двориковское Воловского района | всего | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 131,4 | 0 |
|  |  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений МО Воловский район | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Вклад граждан (трудовое участие) | 0 |
| 1.5. | Создание и обустройство детской игровой площадки д. Сухие Плоты | Администрация МО Турдейское Воловского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,4 |
|  |  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,6 |
|  |  |  | бюджеты поселений МО Воловский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | Вклад граждан (трудовое участие) |

| Основное мероприятие 2 | Комплексная борьба с борщевиком Сосноского | Администрации сельских поселений Воловского района | всего | 0 | 273,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Тульской области | 0 | 241,33 | 265,2 | 265,2 | 265,2 |
|  |  |  | бюджеты поселений МО Воловский район |  | 31,67 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | Вклад граждан (трудовое участие) | Вклад граждан (трудовое участие) | Вклад граждан (трудовое участие) | Вклад граждан (трудовое участие) |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

- введены в действие детские игровые площадки в количестве 5 шт.,

- ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского.