| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Воловский район |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 01 февраля 2022 г. | № 75 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

Воловский район от 14.03.2014 № 160 «Об утверждении программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования рабочий поселок Волово

Воловского района на 2014-2017 годы»

В соответствии со статьёй 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 14.03.2014 №160 «Об утверждении программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района на 2014-2017 годы» следующие изменения:

а) паспорт программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района на 2014-2017 годы изложить в новой редакции (приложение);

б) приложения №1, №2, №3 к программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района на 2014-2017 годы изложить в новой редакции (приложения №1, №2, №3).

2. Комитету по организационным вопросам  разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети Интернет и обнародовать на информационных стендах.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Воловский район от 19.11.2014 № 794 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 14.03.2014 №160 «Об утверждении программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района на 2014-2017 годы».

4.  Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район                                                                                С.Ю. Пиший

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 01.02.2022 № 75

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 14.03.2014 № 160

«Об утверждении программы

переселения граждан из аварийного

жилищного фонда

муниципального образования

рабочий поселок Волово Воловского

района на 2014-2017 годы»

Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района на 2014-2017 годы

1.Паспорт программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района на 2014-2017 годы.

| Наименование | Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования р.п. Волово Воловского района на 2013-2017 годы (далее - «Программа») |
| --- | --- |
| Законодательная | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия база для разработки реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Программы (далее – «Закон 185-ФЗ») Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Государственная программа Тульской области "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области" от 19.11.2013 №660» |
| Муниципальный заказчик: | Администрация муниципального образования Воловский район |
| Основные разработчики | отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Воловский район. |
| Основные задачи | Основными задачами Программы являются: - обеспечение граждан муниципального образования р.п. Волово Воловского района, проживающих в жилищном фонде, непригодном для проживания, благоустроенным жильем; - улучшений жилищных условий 45 человек; (Перечень многоквартирных домов, в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования р. п. Волово Воловского района на 2014 – 2017 годы – приложение); - ликвидация аварийного жилищного фонда, после переселения граждан в благоустроенное жилье. |
| Объем финансирования | Общий объем финансирования приобретения жилых помещений у застройщиков (959,5 м2) на 2013-2017 годы составит: 29264749,28 руб., -за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 16095612,10 руб.; -за счет бюджета Тульской области – 13169137,18 руб., Расчет средств Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства: 30500 руб. Х 959,5 м2 Х 0,5500 = 16095612,10 руб, Расчет средств бюджета Тульской области: 30500 руб. Х 959,5 м2 Х 0,4500 = 14 923 637,19 руб., где 30500 руб. – средняя рыночная стоимость строительства, принятая в расчете, 959,5 м2 – площадь жилых помещений занимаемая гражданами в непригодном для проживании жилье (приложение №1), 55 % - софинансирование Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 45 % - софинансирование бюджета Тульской области. |
| Сроки реализации | Срок реализации Программы – 2016 год |
| Исполнители | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта администрации муниципального образования Воловский район |
| Ожидаемые конечные результаты: | 1. Переселение в 2016 году из непригодного для проживания жилищного фонда 44 человек (35 семей) реализации программы. 2. Предоставления жилого помещения гражданам по договору социального найма, а также мены на другое приобретенное (построенное) жилое помещение. 3. Снос освободившегося непригодного для проживания жилищного фонда |
| Контроль за исполнением: | Администрация муниципального образования Воловский район |

2. Содержание Программы

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Постановления администрации Тульской области от 04.03.2008  № 102 «О реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на основании  постановления правительства Тульской области  от 19.11.2013 № 660 «Об утверждении государственной программы Тульской области  "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области", сформированного перечня непригодного для проживания домов жилищного фонда муниципального образования рабочий поселок Волово на 2012г. (прилагается), в соответствии с которым будет осуществляться переселение граждан в благоустроенное жилье.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями данной Программы являются:

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на 2012 г.;

- снос освободившегося аварийного жилищного фонда;

- создание механизма для оптимального развития территории, где в настоящее время сосредоточен непригодный для проживания жилищный фонд.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного управления мероприятий муниципальной адресной программы по переселению граждан из жилищного фонда непригодного для проживания в муниципальном образовании Воловский район на 2014-2017 годы.

Формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых граждан благоустроенным жильем.

С целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда программа предусматривает заключение следующих типов контрактов:

- МКСТР - муниципальный контракт на строительство многоквартирного дома;

- МКДСТР - муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома;

- МКПЗН - муниципальный контракт на покупку помещений у застройщика в домах, не введенных в эксплуатацию;

- МКПЗГ - муниципальный контракт на покупку помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию;

- КВ – контракт на выкуп помещений у собственников.

4. Финансирование и обоснование объема финансовых средств для проведения муниципальной программы по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района 2014-2017 годы

Доля финансирования работ по переселению граждан  из жилищного фонда непригодного для проживания в муниципальном образовании р.п. Волово на 2014-2017 годы:

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 16095612,10 руб.

Средства бюджета Тульской области – 13169135,18 руб.

Основными критериями распределения финансовых ресурсов являются:

- наличие разработанной и утвержденной муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- удельный вес площади аварийного жилищного фонда по отношению к площади всего жилищного фонда в муниципальном образовании;

- наличие необходимой муниципальной нормативной базы, положения которой соответствуют региональной.

5. Категории отбора многоквартирных домов, включаемых в Программу

1.Наличие нормативных актов о признании многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда непригодными для проживания по состоянию на 2012 год.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:

1. Привлечение целевого бюджетного финансирования на реализацию Программы из федерального и областного бюджета, выполнение  обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

2. Изменение архитектурного облика муниципального образования  рабочий поселок Волово;

3. Создание благоприятных условий на территории муниципального образования Воловский район  для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

4. Снижение социальной напряженности в обществе, выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

5. Создание дополнительных рабочих мест.

6. Улучшение состояния здоровья населения поселка.

7. Управление программой и система организации  контроля за ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Воловский район.

Администрация муниципального образования Воловский район представляет в правительство Тульской области информацию об исполнении каждого мероприятия и общем объеме фактически произведенных  расходов всего и в том числе по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- предоставляет в правительство Тульской области отчетность по утвержденным формам в сроки, установленные Федеральным законодательством.

8. Критерии эффективности Программы

Первым критерием эффективности реализации Программы будет обеспечение граждан, проживающих на 2012 год в непригодном для проживания жилищном фонде, жилыми помещениями, отвечающими установленными требованиями. В 2016 году планируется переселение 44 человека.

Вторым критерием эффективности реализации Программы будет ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности.

Третьим критерием эффективности реализации Программы будет ввод в эксплуатацию 959,5 кв.м.  нового жилья, в т.ч. за счет средств фонда и бюджета Тульской области 959,5 кв.м.

| Приложение № 1 к Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по рабочий поселок Волово 2013-2016 годы, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 44 | 44 | 1171,7 | 35 | 3 | 32 | 959,5 | 113,00 | 846,5 | 29264749,28 | 16095612,10 | 13169137,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по рабочий поселок Волово 2013-2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 44 | 44 | 1171,7 | 35 | 3 | 32 | 959,5 | 113,00 | 846,5 | 29264749,28 | 16095612,10 | 13169137,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по рабочий поселок Волово 2013-2016 годы, без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 44 | 44 | 1171,7 | 35 | 3 | 32 | 959,5 | 113,00 | 846,5 | 29264749,28 | 16095612,10 | 13169137,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 44 | 44 | 1171,7 | 35 | 3 | 32 | 959,5 | 113,00 | 846,5 | 29264749,28 | 16095612,10 | 13169137,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по рабочий поселок Волово: |  | X | X | X | X | 44 | 44 | 1171,7 | 35 | 3 | 32 | 959,5 | 113,00 | 846,5 | 29264749,28 | 16095612,10 | 13169137,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п Волово д.290 км | 784 | 30/12/2011 | IV.2016 | II.2017 | 6 | 6 | 206,70 | 6 | 0 | 6 | 156,70 | 0,00 | 156,70 | 4 779 350,00 | 2 425 042,19 | 2 354 307,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п Волово ул Железнодорожная д.16 | 786 | 30/12/2011 | IV.2016 | II.2017 | 3 | 3 | 113,00 | 3 | 3 | 0 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 3 446 500,00 | 1 748 754,10 | 1 697 745,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п Волово ул Железнодорожная д.9 | 784 | 30/12/2011 | IV.2016 | II.2017 | 24 | 24 | 475,8 | 19 | 0 | 19 | 475,8 | 0,00 | 475,8 | 14511899,28 | 7981544,60 | 6530354,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п Волово ул Ленина д.49 | 785 | 30/12/2011 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 48,40 | 2 | 0 | 2 | 48,40 | 0,00 | 48,40 | 1 476 200,00 | 749 023,88 | 727 176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п Волово ул Ленина д.51 | 783 | 30/12/2011 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 173,10 | 2 | 0 | 2 | 67,40 | 0,00 | 67,40 | 2 055 700,00 | 1 043 062,18 | 1 012 637,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п Волово ул Ленина д.53 | 785 | 22/12/2011 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 33,90 | 2 | 0 | 2 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | 1 033 950,00 | 524 626,23 | 509 323,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п Волово ул Слепцова д.80 | 784 | 30/12/2011 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 120,80 | 1 | 0 | 1 | 64,30 | 0,00 | 64,30 | 1 961 150,00 | 995 087,51 | 966 062,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2 к Программе

| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории |  | Другие |  |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в т.ч.: |  | 959,50 | 29264749,28 | 0,00 | 0,00 | 959,5 | 29264749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда |  | 959,50 | 29264749,28 | 0,00 | 0,00 | 959,5 | 29264749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | 959,50 | 29264749,28 | 0,00 | 0,00 | 959,5 | 29264749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда |  | 959,50 | 29264749,28 | 0,00 | 0,00 | 959,5 | 29264749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по рабочий поселок Волово: |  | 959,50 | 29264749,28 | 0,00 | 0,00 | 959,5 | 29264749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Волово д.290 км | 156,70 | 4 779 350,00 | 0,00 | 0,00 | 156,70 | 4 779 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Волово ул Железнодорожная д.16 | 113,00 | 3 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 3 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Волово ул Железнодорожная д.9 | 475,8 | 14511899,28 | 0,00 | 0,00 | 475,8 | 14511899,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Волово ул Ленина д.49 | 48,40 | 1 476 200,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40 | 1 476 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п Волово ул Ленина д.51 | 67,40 | 2 055 700,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 | 2 055 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п Волово ул Ленина д.53 | 33,90 | 1 033 950,00 | 0,00 | 0,00 | 33,90 | 1 033 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п Волово ул Слепцова д.80 | 64,30 | 1 961 150,00 | 0,00 | 0,00 | 64,30 | 1 961 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к Программе

| Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,5 | 0,00 | 959,5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 1 | рабочий поселок Волово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,5 | 0,00 | 959,5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,5 | 0,00 | 959,5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 1 | рабочий поселок Волово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,5 | 0,00 | 959,5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |