АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2024№ 364

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

муниципальных образовательных организаций к новому учебному году и зимнему периоду 2024-2025 годов

В целях организации своевременной и эффективной подготовки общеобразовательных организаций Воловского района к новому учебному году и зимнему периоду 2023-2024 годов, на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году (приложение № 1) и зимнему периоду (приложение № 2) 2024-2025 годов.

2. Комитету по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район                                                    С.Ю.Пиший

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 01.07.2024№ 364

План

мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году

| № п/п | Наименование организации | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «ЦО п. Волово» | Структурное подразделение Солнышко – благоустройство территории | до 01.08.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 2 | МКОУ «Баскаковская СОШ» | Асфальтирование территории | до 01.08.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 3 | МКОУ «Двориковская СОШ» | Замена светильников в классах, замена треснувших стекол в рамах окон классов. Косметический ремонт столовой. Дошкольная группа- косметический ремонт пищеблока | до 01.08.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 4 | МКОУ «Станционная СОШ» | Штукатурка фундамента здания (Станционная дошкольная группа) Косметический ремонт кухни, замена ограждения территории (Турдейская дошкольная группа) Ремонт фундамента здания школы, покраска полов в учебных кабинетах, столовой и коридорах | до 01.08.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 5 | МКОУ «Лутовская СОШ» | Дошкольная группа- замена светильников в спальне младшей группы | до 01.08.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 6 | МКОУ «Борятинская СОШ» | Покраска пола (фойе) Замер сопротивления Перезарядка огнетушителей | до 01.08.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 7 | МКОУ «Непрядвенская СОШ» | Частичный ремонт фундамента школы | до 01.08.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 8 | МКОУ «Верхоупская СОШ» | Косметический ремонт кабинетов информатики и литературы (покраска пола) Косметический ремонт тамбура центрального входа (покраска стен и пола) Ремонт спортивного зала (ремонт крыши и потолка | до 01.08.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 9 | МКОУ «Краснодубровская ООШ» | - Перезаправка огнетушителей - косметический ремонт учебных кабинетов (побелка, покраска парт) | до 01.08.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 10 | МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ» | Косметический ремонт спортивного зала (шпатлевка, покраска стен, установка дверного проема) Ремонт фасада здания (шпатлевка, побелка, покраска) | до 01.08.24 | директор образовательного учреждения |
| 11 | МКОУ ДО «Воловский ЦВР» | Замена светильников в кабинетах | до 01.08.24 | директор образовательного учреждения |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 01.07.2024№364

План

мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к зимнему периоду 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование организации | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «ЦО п. Волово» | 1. Ревизия системы отопления 2. Опрессовка системы отопления 3. Получение паспорта готовности | до 01.06.24 до 25.07.24 до 10.09.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 2 | МКОУ «Баскаковская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение операторов 6. Получение паспорта готовности | до 01.06.24 до 01.07.24 до 01.08.24 до 01.09.24 до 01.08.24 до 10.09.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 3 | МКОУ «Двориковская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение операторов 6. Получение паспорта готовности | до 01.06.24 до 01.07.24 до 01.08.24 до 01.09.24 до 01.08.24 до 10.09.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 4 | МКОУ «Станционная СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Опрессовка системы отопления 3.Получение паспорта готовности | до 01.06.24 до 01.08.24 до 10.09.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 5 | МКОУ «Лутовская СОШ» | 1.Ревизия системы отопления 2.Опрессовка системы отопления 3.Получение паспорта готовности | до 01.06.24 до 01.08.24 до 10.09.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 6 | МКОУ «Борятинская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымвентканалов 5.Обучение операторов 6.Получение паспорта готовности | до 01.06.24 до 15.08.24 до 01.08.24 до 01.09.24 до 10.08.24 до 10.09.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 7 | МКОУ «Непрядвенская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5.Обучение операторов | до 01.06.24 до 01.07.24 до 01.08.24 до 01.09.24 до 10.08.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 8 | МКОУ «Верхоупская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение операторов 6.Получение паспорта готовности | до 01.06.24 до 01.07.24 до 01.08.24 до 01.09.24 до 10.08.24 до 10.09.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 9 | МКОУ «Краснодубровская ООШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение операторов 6.Получение паспорта готовности | до 01.06.24 до 01.07.24 до 01.08.24 до 01.09.24 до 01.08.24 до 10.09.24 | директор общеобразовательного учреждения |
| 10 | МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Опрессовка системы отопления 3.Получение паспорта готовности | до 01.06.24 до 01.08.24 до 10.09.24 | директор образовательного учреждения |