АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2023№ 511

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

муниципальных образовательных организаций к новому учебному году и зимнему периоду 2023-2024 годов

В целях организации своевременной и эффективной подготовки общеобразовательных организаций Воловского района к новому учебному году и зимнему периоду 2023-2024 годов, на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году (приложение № 1) и зимнему периоду (приложение № 2) 2023-2024 годов.

2. Комитету по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель

главы администрации

муниципального образования

Воловский район                                                    Е.А. Малахова

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 14.06.2023№511

План

мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году

| № п/п | Наименование организации | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «ЦО п. Волово» | 1.Структурное подразделение ул. Хрунова д.4 – -Акарицидная обработка территории( противоклещевая) -Проверка внутренних пожарных гидрантов; -проверка автоматической пожарной сигнализации; - Проверка вентиляционных каналов; -Поверка счетчика холодной и горячей воды; -Составление протокола о качестве огнезащитной обработки деревянных конструкций; -Проверка сопротивления изоляции; -Косметический ремонт памятника «Стелла»; -Покраска цоколя фундамента; -Покраска уличных лавок; -Замена в кухни нагревательного бака: 2. Структурное подразделение Солнышко - Покраска теневых навесов и игровых модулей Косметический ремонт коридора Ремонт ступенек входа на кухню Корпус №2 1. ремонт электрической плиты с заменой 2 комфорок 2. востановление ограждения с установлением столбов 3. ремонт и покраска уличных скамеек | до 01.08.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 2 | МКОУ «Баскаковская СОШ» | Косметический ремонт коридора Ремонт ступенек входа на кухню | до 01.08.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 3 | МКОУ «Двориковская СОШ» | Точка РОСТА : ремонт трех кабинетов- покраска, замена светильников, дверей, окон. Косметический ремонт пищеблока. Дошкольная группа- косметический ремонт пищеблока | до 01.08.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 4 | МКОУ «Станционная СОШ» | Косметический ремонт группы и спальни (Станционная дошкольная группа) Косметический ремонт кухни, штукатурка фундамента здания (Турдейская дошкольная группа) Ремонт фундамента здания школы, покраска полов в кабинетах и коридор | до 01.08.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 5 | МКОУ «Лутовская СОШ» | Дошкольная группа-окраска полов в прихожей младшей группы и крыльцо, крыльцо центрального входа и установка туалета для работников. | до 01.08.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 6 | МКОУ «Борятинская СОШ» | Покраска пола (коридор) Покраска стен на пищеблоке Замер сопротивления | до 01.08.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 7 | МКОУ «Непрядвенская СОШ» | Частичный ремонт фундамента школы | до 01.08.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 8 | МКОУ «Верхоупская СОШ» | Косметический ремонт рекреации 2 этажа Ремонт мужского туалета на 2 этаже Ремонт цоколя фундамента здания | до 01.08.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 9 | МКОУ «Краснодубровская ООШ» | - Перезаправка огнетушителей - Замена кастрюли на пищеблоке - Покраска полов в учебных кабинетах | до 01.08.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 10 | МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ» | Побелка, покраска цоколя, ремонт ступеней центрального входа | до 01.08.23 | директор образовательного учреждения |
| 11 | МКОУ ДО «Воловский ЦВР» | Замена светильников в кабинетах | до 01.08.23 | директор образовательного учреждения |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 14.06.2023№511

План

мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к зимнему периоду 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование организации | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «ЦО п. Волово» | 1. Ревизия системы отопления 2. Опрессовка системы отопления 3. Получение паспорта готовности | до 01.06.23 до 25.07.23 до 10.09.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 2 | МКОУ «Баскаковская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение операторов 6. Получение паспорта готовности | до 01.06.23 до 01.07.23 до 01.08.23 до 01.09.23 до 01.08.23 до 10.09.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 3 | МКОУ «Двориковская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов и счетчиков газа 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение операторов 6. Получение паспорта готовности | до 01.06.23 до 01.07.23 до 01.08.23 до 01.09.23 до 01.08.23 до 10.09.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 4 | МКОУ «Станционная СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Опрессовка системы отопления 3.Получение паспорта готовности | до 01.06.23 до 01.08.23 до 10.09.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 5 | МКОУ «Лутовская СОШ» | 1.Ревизия системы отопления 2.Опрессовка системы отопления 3.Получение паспорта готовности | до 01.06.23 до 01.08.23 до 10.09.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 6 | МКОУ «Борятинская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5.Обучение операторов 6.Получение паспорта готовности | до 01.06.23 до 01.07.23 до 01.08.23 до 01.09.23 до 10.08.23 до 10.09.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 7 | МКОУ «Непрядвенская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5.Обучение операторов | до 01.06.23 до 01.07.23 до 01.08.22 до 01.09.23 до 10.08.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 8 | МКОУ «Верхоупская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение операторов 6.Получение паспорта готовности | до 01.06.23 до 01.07.23 до 01.08.23 до 01.09.23 до 10.08.23 до 10.09.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 9 | МКОУ «Краснодубровская ООШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов и счетчика газа 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение операторов 6.Получение паспорта готовности | до 01.06.23 до 01.07.23 до 01.08.23 до 01.09.23 до 01.08.23 до 10.09.23 | директор общеобразовательного учреждения |
| 10 | МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Опрессовка системы отопления 3.Получение паспорта готовности | до 01.06.23 до 01.08.23 до 10.09.23 | директор образовательного учреждения |