АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2025 №65

# О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод

# на территории муниципального образования Воловский район

# в 2025 году

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 12.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Воловский район в 2025 году, на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район, администрация муниципального образования Воловский район                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Воловский район в 2025 году (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии (по должностям) (приложение № 2).

3. Возложить на межведомственную противопаводковую комиссию осуществление координации работ по подготовке к пропуску паводковых вод, по предупреждению и ликвидации последствий возможных аварийных или чрезвычайных ситуаций во время прохождения паводка.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Воловского района:

4.1. Организовать исполнение, в части касающегося, мероприятий предусмотренных планом по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Воловский район в 2025 году.

4.2. Определить проведение первоочередных мероприятий на гидротехнических сооружениях водоемов, провести комплекс инженерных мероприятий по усилению дамб в наиболее опасных местах. Назначить должностных лиц, ответственных за проведение превентивных мероприятий и пропуск паводковых вод по каждому гидротехническому сооружению.

4.3. Предусмотреть необходимое финансирование мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, организовать выполнение в полном объеме мероприятий выполнение мероприятий (в части касающегося) в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Воловского района в 2025 году.

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Воловский район от 14.02.2024 № 67 «О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Воловского района в 2024 году».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования Воловский район Малахову Е.А.

8. Комитету по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет».

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

# муниципального образования

# Воловский район                                                                    С.Ю.Пиший

## Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 06.02.2025 № 65

План

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Воловский район в 2025 году

| Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в период весеннего половодья | до 01.03.2025 | Главы администраций муниципальных образований Воловского района (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС |
| 2. Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья 2025 года | до 06.02.2025 | Главы администраций муниципальных образований Воловского района (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС |
| 3. Проведение необходимых расчетов в потребности сил и средств. Определение мест их дислокации. При необходимости заключение договоров об организации переправ в местах нарушения транспортного сообщения с юридическими и физическими лицами. Организация взаимодействия с отделом безопасности людей на водных объектах Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тульской области (далее – Главное управление МЧС России по Тульской области) по порядку применения плавающих средств в местах возможных затоплений | до 15.03.2025 | Главы администраций муниципальных образований Воловского района (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС |
| 4. Корректировка и утверждение в установленном порядке алгоритма действий единых дежурно-диспетчерских служб при угрозе подтопления (затопления) с учетом подъема воды на реках и водоемах | до 15.03.2025 | Главы администраций муниципальных образований Воловского района (по согласованию), МКУ «ЕДДС муниципального образования Воловский район» отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС |
| 5. Проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений и принятие мер по обеспечению безопасности движения | до 15.03.2025 | Главы администраций муниципальных образований Воловского района (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС; Воловский участок Узловского ДРСФ (по согласованию), |
| 6. Проведение обследования гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, наиболее опасных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, не имеющих собственников, расположенных на территории муниципального образования. Временное закрепление бесхозяйных гидротехнических сооружений за эксплуатирующими организациями с назначением ответственных лиц за пропуск половодья. | до 15.03.2025 | Главы администраций муниципальных образований Воловского района (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС |
| 7. Во взаимодействии с руководителями организаций оптовой и розничной торговли Тульской области создание запасов продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка | до начала паводка | Главы администраций муниципальных образований Воловского района (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС |
| 8. Обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально-значимых объектов. Обеспечение всестороннего жизнеобеспечения населения в населенных пунктах, подверженных риску весеннего половодья (совместно с профильными органами исполнительной власти Тульской области). | до 15.03.2025 | Межведомственная противопаводковая комиссия Воловского района (по согласованию) |
| 9. Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями, закрепление за ними при необходимости социальных работников (граждан) для оказания помощи | до 15.03.2025 | Главы администраций муниципальных образований Воловского района (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС |
| 10. Проведение смотра готовности сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по организации жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья | до 15.03.2025 | Главы администраций муниципальных образований Воловского района (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС |
| 11. Разработка плана эксплуатации автодорог и искусственных сооружений в весенний период. Создание необходимых резервов материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе запрещающих знаков дорожного движения и информационных указателей о путях объезда затопленных (подтопленных) участков и мостов | до 15.03.2025 | Межведомственная противопаводковая комиссия Воловского района (по согласованию) |
| 12. Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления автодорог и искусственных сооружений, а также возможных объездных маршрутах. Организация работы средств массовой информации по достоверному информированию населения области о прогнозе и прохождении весеннего половодья | в течение предпаводко-вого и паводкового периода | Межведомственная противопаводковая комиссия Воловского района (по согласованию) |
| 13. Представление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке через единую дежурно-диспетчерскую службу муниципальных образований Тульской области в Главное управление МЧС России по Тульской области через Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» | ежедневно с 6.00 час. до 9.00 час. в течение паводкового периода | Главы администраций муниципальных образований Воловского района (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС |
| 14. Оперативное принятие мер по ограничению движения транспорта и пешеходов по затопляемым искусственным сооружениям с установкой технических средств и запрещающих знаков | в течение паводкового периода | Главы администраций муниципальных образований Воловского района (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС |
| 15. Принятие мер по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств и движения пешеходов по объездным дорогам, в районах затопляемых искусственных сооружений. Обозначение путей объезда и мест затопления соответствующими дорожными знаками | в течение паводкового периода | Главы администраций муниципальных образований Воловского района (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС Межведомственная противопаводковая комиссия Воловского района (по согласованию) |
| 16. Оперативное принятие мер по восстановлению движения транспорта и пешеходов с демонтажем технических средств и запрещающих знаков, используемых в период запрещения движения | после завершения периода весеннего половодья | Главы администраций муниципальных образований Воловского района (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС |
| 17. Доклады о выполненных мероприятиях и готовности муниципальных образований к безаварийному пропуску паводковых вод в 2025 году через Главное управление МЧС России по Тульской области | до 13.03.2025 | отдел по делам ГО, ЧС, МР и ООС администрации муниципального образования Воловского района |

## Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 06.02.2025 № 65

# Состав

# межведомственной противопаводковой комиссии

Первый заместитель главы администрации муниципального образования Воловский район - председатель комиссии;

Начальник отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Воловский район - заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Глава администрации муниципального образования Двориковское Воловского района (по согласованию);

Глава администрации муниципального образования Турдейское Воловского района (по согласованию);

Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Воловский район;

Председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Воловский район;

Начальник 46 - ПСЧ 3-го ОФПС ГУ МЧС России по Тульской области (по согласованию);

Начальник Воловского участка Узловского ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (по согласованию);

Начальник отделения полиции МО МВД России «Богородицкий» (по согласованию);

Руководитель филиала № 2 ГУЗ ТО «Ефремовская РБ» (по согласованию);

Начальник отдела территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах (по согласованию).