**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛОВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.12.2021 № 743

**Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории муниципального образования Воловский район на 2023-2025 годы**

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории муниципального образования Воловский район на 2023-2025 годы (приложение).

2. Комитету по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Воловский район С.Ю. Пиший**

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 09.12.2021 № 743

**Краткосрочный план**

**реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории муниципального образования Воловский район на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Наименование конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих капитальному ремонту | Способ формирования фонда капитального ремонта | Источники финансирования капитального ремонта | Плановый период ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальное образование Воловский район | | | | |  |
| п. Волово, ул. Александрова, д. 23 | 378,8 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Александрова, д. 27 | 795,8 | Внутридомовая система электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Александрова, д. 29 | 804,6 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Александрова, д. 33 | 803,8 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Зеленый бульвар, д. 1 | 745,7 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2023 |
| п. Волово, ул. Зеленый бульвар, д. 11 | 807,6 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Зеленый бульвар, д. 3 | 803,1 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2023 |
| п. Волово, ул. Зеленый бульвар, д. 9 | 748,9 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2023 |
| п. Волово, ул. Ленина, д. 62 | 1618,0 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Ленина, д. 66 | 1596,7 | Внутридомовая система электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Ленина, д. 68 | 1576,9 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Ленина, д. 70 | 2746,0 | Крыша, фасад | Специальный счет | Специальный счет | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Сентемова, д. 1б | 808,2 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Хрунова, д. 1 | 648,8 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2023 |
| п. Волово, ул. Хрунова, д. 12 | 773,5 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Хрунова, д. 14 | 805,9 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Хрунова, д. 16 | 806,1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Хрунова, д. 18 | 968,0 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Хрунова, д. 24 | 724,6 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Волово, ул. Хрунова, д. 26 | 767,3 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2023 |
| п. Волово, ул. Хрунова, д. 28 | 813,2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2023 |
| п. Горный, ул. Зеленая, д. 4 | 1800,2 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Горный, ул. Зеленая, д. 5 | 1806,3 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Горный, ул. Зеленая, д. 9 | 1961,1 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Казачка, ул. Молодежная, д. 11 | 1593,0 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Казачка, ул. Молодежная, д. 13 | 1593,0 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2023 |
| п. Казачка, ул. Молодежная, д. 15 | 1503,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Казачка, ул. Молодежная, д. 1а | 878,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Казачка, ул. Молодежная, д. 5 | 744,7 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Казачка, ул. Молодежная, д. 7 | 858,1 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |
| п. Казачка, ул. Молодежная, д. 9 | 1538,9 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счёте регионального оператора | Фонд  капитального  ремонта | 2024-2025 |