АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022 № 429

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по незавершенному строительству на территории муниципального образования Воловский район

.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по  незавершенному строительству на территории муниципального образования Воловский район (приложение).

2. Комитету по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Воловский район                                             Н.Н.Пантюшин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 13.05.2022№ 429

План мероприятий («дорожная карта»)

по незавершенному строительству на территории

муниципального образования Воловский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей газоснабжения |  |  |  |
| 1. | Газификация д.Заречье Воловского района Тульской области | 2023 | комитет по жизнеобеспечению, комитет имущественных и земельных отношений |
| 2 | Газификация д.Красавка Воловского района Тульской области | 2024 | комитет по жизнеобеспечению, комитет имущественных и земельных отношений |
| 3 | Газификация д.Лидинка Воловского района Тульской области | 2024 | комитет по жизнеобеспечению, комитет имущественных и земельных отношений |
| 4 | Газификация д.Малые Плотики Воловского района Тульской области | 2024 | комитет по жизнеобеспечению, комитет имущественных и земельных отношений |
| 5 | Газификация д.Турдей, с.Любимовка Воловского района Тульской области | 2024 | комитет по жизнеобеспечению, комитет имущественных и земельных отношений |
| Строительство |  |  |  |
| 6 | Строительство станции водоподготовки с реконструкцией системы водоснабжения в п.Волово | 2028 | комитет по жизнеобеспечению, комитет имущественных и земельных отношений |
| Регистрация сети газопровода |  |  |  |
| 7 | Газификация жилого фонда п.Горный Воловского района | май 2022 | комитет имущественных и земельных отношений |