АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2020 № 352

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

муниципальных общеобразовательных организаций к новому

учебному году и зимнему периоду 2020-2021 годов

В целях организации своевременной и эффективной подготовки общеобразовательных организаций Воловского района к новому учебному году и зимнему периоду 2020-2021 годов, на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году (приложение № 1) и зимнему периоду (приложение № 2) 2020-2021 годов.

2. Комитету по организационным вопросам администрации муниципального образования Воловский район разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район                                                                   С.Ю. Пиший

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 21.05.2020 № 352

План мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году

| № п/п | Наименование организации | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «ЦО п. Волово» | 1.Структурное подразделение ул. Хрунова д.4 – приобретение и установка системы контроля и управления доступа «СКУД»; ремонт трех кабинетов по программе «Современная среда, Точка роста»; замена электросветильников 2. Структурное подразделение Солнышко - приобретение и установка системы контроля и управления доступа «СКУД»; ремонт пола в теневых навесах. 3. Структурное подразделение ул. Слепцова д.13а – приобретение и установка системы контроля и управления доступа «СКУД»; ремонт спортзала; покраска спортивных снарядов на площадке; замена светильников | до 01.08.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 2 | МКОУ «Баскаковская СОШ» | ремонт ступенек на запасном выходе; замена электроплиты на пищеблоке. | до 01.08.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 3 | МКОУ «Двориковская СОШ» | покраска пола на пищеблоках школы и дошкольной группы. | до 01.08.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 4 | МКОУ «Станционная СОШ» | ремонт фундамента здания школы; побелка и покраска пищеблоков в Станционной и Турдейской дошкольных группах | до 01.08.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 5 | МКОУ «Лутовская СОШ» | замена смесителей на пищеблоке; установка уличного освещения; ремонт пола в туалете дошкольной группы. | до 01.08.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 6 | МКОУ «Борятинская СОШ» | замена кровли; замена светильников. | до 01.08.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 7 | МКОУ «Непрядвенская СОШ» | ремонт пищеблока (покраска); ремонт фундамента здания школы; | до 01.08.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 8 | МКОУ «Верхоупская СОШ» | установка раковины с подводкой холодной и горячей воды в кабинете физики, ремонт кабинета русского языка и литературы; подводка горячей воды к раковинам для мытья рук перед входом в столовую; замена 12 оконных блоков. | до 01.08.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 9 | МКОУ «Краснодубровская ООШ» | замена раковин, смесителей, водонагревателя на пищеблоке; подводка горячей воды в туалетах; замена светильников в мастерской; оборудование кабин в туалетах. | до 01.08.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 10 | МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ» | ремонт и покраска ступеней запасного и центрального выходов; покраска батарей отопления. | до 01.08.20 | директор образовательного учреждения |
| 11 | МКОУ ДО «Воловский ЦВР» | покраска стен в кабинете «Умелые руки». | до 01.08.20 | директор образовательного учреждения |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 21.05.2020 № 352

План мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к зимнему периоду 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование организации | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «ЦО п. Волово» | 1. Ревизия системы отопления 3. Опрессовка системы отопления 4. Получение паспорта готовности | до 01.06.20 до 01.08.20 до 10.09.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 2 | МКОУ «Баскаковская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение ответственных, операторов 6. Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.06.20 до 01.07.20 до 01.08.20 до 01.09.20 до 01.08.20 до 10.09.20 до 10.12.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 3 | МКОУ «Двориковская СОШ» | 1. Ремонт системы отопления 2. Ремонт котлов 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение ответственных, операторов 6.Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.07.20 до 01.07.20 до 01.07.20 до 01.08.20 до 01.09.20 до 01.08.20 до 10.09.20 до 10.12.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 4 | МКОУ «Станционная СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Покраска водопроводных труб в котельной (Турдейская дошкольная группа) 3. Опрессовка системы отопления 4.Получение паспорта готовности | до 01.06.20 до 01.08.20 до 01.08.20 до 10.09.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 5 | МКОУ «Лутовская СОШ» | 1.Ревизия системы отопления 2.Опрессовка системы отопления 3.Получение паспорта готовности | до 01.06.20 до 01.08.20 до 10.09.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 6 | МКОУ «Борятинская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5.Обучение ответственных, операторов 6.Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.06.20 до 01.07.20 до 01.08.20 до 01.09.20 до 10.08.20 до 10.09.20 до 10.12.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 7 | МКОУ «Непрядвенская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5.Обучение ответственных, операторов 6.Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.06.20 до 01.07.20 до 01.08.20 до 01.09.20 до 10.08.20 до 10.09.20 до 10.12.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 8 | МКОУ «Верхоупская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение ответственных, операторов 6.Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.06.20 до 01.07.20 до 01.08.20 до 01.09.20 до 10.08.20 до 10.09.20 до 10.12.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 9 | МКОУ «Краснодубровская ООШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение ответственных, операторов 6.Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.06.20 до 01.07.20 до 01.08.20 до 01.09.20 до 01.08.20 до 10.09.20 до 10.12.20 | директор общеобразовательного учреждения |
| 10 | МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Опрессовка системы отопления 3.Получение паспорта готовности | до 01.06.20 до 01.08.20 до 10.09.20 | директор образовательного учреждения |
| 11 | МКОУ ДО «Воловский ЦВР» | В здании МКОУ «ЦО п. Волово» структурное подразделение «Солнышко» |  |  |