АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 № 347

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

муниципальных общеобразовательных организаций к новому учебному году и зимнему периоду 2021-2022 годов

В целях организации своевременной и эффективной подготовки общеобразовательных организаций Воловского района к новому учебному году и зимнему периоду 2021-2022 годов, на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году (приложение № 1) и зимнему периоду (приложение № 2) 2021-2022 годов.

2. Комитету по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район                                                                  С.Ю. Пиший

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 24.05.2021 № 347

План

мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году

| № п/п | Наименование организации | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «ЦО п. Волово» | 1.Структурное подразделение ул. Хрунова д.4 – пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений. Проведение проверки внутренних пожарных кранов. Замена пожарного вентиля на запасном выходе ПК №6. Монтаж аварийного освещения эвакуационного выхода из столовой. Замена конфорок на плиту ПЭ 0.48М- 10шт., смесителей для мойки 3шт, тарелок -600шт и ложек 100шт. Косметический ремонт 2-этажа; побелка потолков, покраска стен, полов. Покраска стен и потолков в столовой Покраска стен лестничных пролетов. 2. Структурное подразделение Солнышко - устройство спортивной площадки. Замена линолеума в подготовительной группе Закупка посуды из нержавеющей стали на кухню Косметический ремонт порожек перед индивидуальными входами 3. Структурное подразделение ул. Слепцова д.13а – благоустройство прилегающей территории – укладка плитки | до 01.08.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 2 | МКОУ «Баскаковская СОШ» | Ремонт ограждения территории школы: установка металлических столбов Косметический ремонт коридора 1 этажа: покраска полов Косметический ремонт туалетов на 2этаже: покраска стен. | до 01.08.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 3 | МКОУ «Двориковская СОШ» | Покраска полов в коридорах интерната, шпатлевка и побелка потолка. Покраска пола в пищеблоке дошкольной группы. | до 01.08.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 4 | МКОУ «Станционная СОШ» | Покраска полов в коридорах Покраска стен в групповой комнате и в раздевалке Станционной дошкольной группе. Приобретение и установка двери в Турдейской дошкольной группе | до 01.08.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 5 | МКОУ «Лутовская СОШ» | Ремонт крыши (школа) Замена моечных ванн (школа) Покраска стен и пола (школа) Установка теневого навеса (дошкольная группа) Ремонт дорожки (дошкольная группа) | до 01.08.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 6 | МКОУ «Борятинская СОШ» | Замена светильников Пищеблок (выкладка стен кафельной плиткой). | до 01.08.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 7 | МКОУ «Непрядвенская СОШ» | Замена оконных блоков в спортивном зале и частично в кабинетах школы. Косметический ремонт обеденного зала Косметический ремонт фойе школы Частичный ремонт фундамента школы Косметический ремонт 2 – х классных кабинетов | до 01.08.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 8 | МКОУ «Верхоупская СОШ» | Ремонт потолка в кабинете начальных классов Замена составных стекол в рекреации 1 этажа, кабинете химии Установка демонстрационных столов в кабинетах химии и физики на подиум Оборудование учебных досок в кабинетах дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле Установка в кладовой для хранения продуктов питания светильника светорассеивающей конструкции Ремонт пищеблока (выравнивание полов, , ремонт стен) Косметический ремонт кабинетов информатики, литературы, русского языка | до 01.08.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 9 | МКОУ «Краснодубровская ООШ» | Покраска полов в учебных кабинетах, ремонт пищеблока. | до 01.08.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 10 | МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ» | Частичная покраска спортивного зала. | до 01.08.21 | директор образовательного учреждения |
| 11 | МКОУ ДО «Воловский ЦВР» | Замена межкомнатной двери |  | директор образовательного учреждения |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 24.05.2021 № 347

План

мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к зимнему периоду 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование организации | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «ЦО п. Волово» | 1. Ревизия системы отопления 2.Замена отопительной трубы 6м на полипропиленовую 4. Опрессовка системы отопления 5. Получение паспорта готовности | до 01.06.21 до 01.08.21 до 10.09.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 2 | МКОУ «Баскаковская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение ответственных, операторов 6. Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.06.21 до 01.07.21 до 01.08.21 до 01.09.21 до 01.08.21 до 10.09.21 до 10.12.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 3 | МКОУ «Двориковская СОШ» | 1. Поверка приборов 2. Опрессовка системы отопления 3. Обследование дымветканалов 5. Обучение ответственных, операторов 6.Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.07.21 до 01.07.21 до 01.07.21 до 01.08.21 до 01.09.21 до 01.08.21 до 10.09.21 до 10.12.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 4 | МКОУ «Станционная СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Замена котла в котельной (Турдейская дошкольная группа) 3. Опрессовка системы отопления 4.Получение паспорта готовности | до 01.06.21 до 01.08.21 до 01.08.21 до 10.09.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 5 | МКОУ «Лутовская СОШ» | 1.Ревизия системы отопления 2.Опрессовка системы отопления 3.Получение паспорта готовности | до 01.06.21 до 01.08.21 до 10.09.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 6 | МКОУ «Борятинская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5.Обучение ответственных, операторов 6.Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.06.21 до 01.07.21 до 01.08.21 до 01.09.21 до 10.08.21 до 10.09.21 до 10.12.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 7 | МКОУ «Непрядвенская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5.Обучение ответственных, операторов 6. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.06.21 до 01.07.21 до 01.08.21 до 01.09.21 до 10.08.21 до 10.09.21 до 10.12.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 8 | МКОУ «Верхоупская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение ответственных, операторов 6.Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.06.21 до 01.07.21 до 01.08.21 до 01.09.21 до 10.08.21 до 10.09.21 до 10.12.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 9 | МКОУ «Краснодубровская ООШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение ответственных, операторов 6.Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.06.21 до 01.07.21 до 01.08.21 до 01.09.21 до 01.08.21 до 10.09.21 до 10.12.21 | директор общеобразовательного учреждения |
| 10 | МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Опрессовка системы отопления 3.Получение паспорта готовности | до 01.06.21 до 01.08.21 до 10.09.21 | директор образовательного учреждения |
| 11 | МКОУ ДО «Воловский ЦВР» | В здании МКОУ «ЦО п. Волово» структурное подразделение «Солнышко» |  |  |