АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2022  №489

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

муниципальных образовательных организаций к новому учебному году и зимнему периоду 2022-2023 годов

В целях организации своевременной и эффективной подготовки общеобразовательных организаций Воловского района к новому учебному году и зимнему периоду 2022-2023 годов, на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году (приложение № 1) и зимнему периоду (приложение № 2) 2022-2023 годов.

2. Комитету по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район                                                    С.Ю. Пиший

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 30.05.2022 №489

План

мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2022-2023 учебному году

| № п/п | Наименование организа ции | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «ЦО п. Волово» | 1.Структурное подразделение ул. Хрунова д.4 – Проверка внутренних пожарных кранов; замена огнетушителей проверка автоматической пожарной сигнализации; -пропитка деревянных сооружений огнезащитным составом; цементирование крыльца столовой; частичная покраска стен 1-этажа 2. Структурное подразделение Солнышко - Покраска теневых навесов и игровых модулей Косметический ремонт коридора Ремонт ступенек входа на кухню 3. Структурное подразделение ул. Слепцова д.13а – Установка флагштока Ремонт кабинета №10 Реконструкция детской раздевалки | до 01.08.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 2 | МКОУ «Баскаковская СОШ» | Ремонт трех кабинетов (Точка РОСТА) | до 01.08.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 3 | МКОУ «Двориковская СОШ» | Косметический ремонт пищеблока (покраска полов, окон) Дошкольная группа- косметический ремонт помещений (покраска полов, окон) | до 01.08.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 4 | МКОУ «Станционная СОШ» | Косметический ремонт группы и спальни (Станционная дошкольная группа) Косметический ремонт кухни, штукатурка фундамента здания (Турдейская дошкольная группа) Ремонт фундамента здания, покраска полов в кабинетах и коридор | до 01.08.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 5 | МКОУ «Лутовская СОШ» | Установка вентиляции и окраска стен на кухне (холодный цех). Замена светильников в кабинете истории и информатики. Дошкольная группа-ремонт канализационной системы. | до 01.08.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 6 | МКОУ «Борятинская СОШ» | Покраска пола (5 кабинетов и пищеблок) Покраска стен на пищеблоке Замер сопротивления | до 01.08.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 7 | МКОУ «Непрядвенская СОШ» | Косметический ремонт обеденного зала Косметический ремонт фойе школы Частичный ремонт фундамента школы Косметический ремонт 2 – х классных кабинетов | до 01.08.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 8 | МКОУ «Верхоупская СОШ» | Косметический ремонт в кабинете ОБЖ, кабинете литературы, кабинете истории Косметический ремонт туалета для девочек | до 01.08.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 9 | МКОУ «Краснодубровская ООШ» | Замена посуды со сколами в школьной столовой | до 01.08.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 10 | МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ» | Побелка, покраска цоколя | до 01.08.22 | директор образовательного учреждения |
| 11 | МКОУ ДО «Воловский ЦВР» | Покраска потолка и стен в коридоре при входе | до 01.08.22 | директор образовательного учреждения |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 30.05.2022 №489

План

мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к зимнему периоду 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование организации | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «ЦО п. Волово» | 1. Ревизия системы отопления 2. Частичная замена (13м) отопительной трубы на Хрунова,4 3. Опрессовка системы отопления 4. Получение паспорта готовности | до 01.06.22 до 25.07.22 до 01.08.22 до 10.09.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 2 | МКОУ «Баскаковская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение ответственных, операторов 6. Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.06.22 до 01.07.22 до 01.08.22 до 01.09.22 до 01.08.22 до 10.09.22 до 10.12.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 3 | МКОУ «Двориковская СОШ» | 1. Поверка приборов 2. Опрессовка системы отопления 3. Обследование дымветканалов 5. Обучение ответственных, операторов 6.Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.07.22 до 01.07.22 до 01.09.22 до 01.08.22 до 01.09.22 до 01.08.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 4 | МКОУ «Станционная СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Покраска водопроводных труб в котельной (Турдейская дошкольная группа) 3. Опрессовка системы отопления 4.Получение паспорта готовности | до 01.06.22 до 20.07.22 до 01.08.22 до 10.09.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 5 | МКОУ «Лутовская СОШ» | 1.Ревизия системы отопления 2.Опрессовка системы отопления 3.Получение паспорта готовности | до 01.06.22 до 01.08.22 до 10.09.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 6 | МКОУ «Борятинская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов и счетчика газа 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5.Обучение ответственных, операторов 6.Получение паспорта готовности | до 01.06.22 до 01.08.22 до 01.08.22 до 01.09.22 до 10.08.22 до 10.09.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 7 | МКОУ «Непрядвенская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5.Обучение ответственных, операторов 6. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.06.22 до 01.07.22 до 01.08.22 до 01.09.22 до 10.08.22 до 10.09.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 8 | МКОУ «Верхоупская СОШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение ответственных, операторов 6.Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) 8. Замена узла учета газа и котла Хопер-100 | до 01.06.22 до 01.07.22 до 01.08.22 до 01.09.22 до 10.08.22 до 10.09.22 до 10.12.22 до 01.08.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 9 | МКОУ «Краснодубровская ООШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Поверка приборов и счетчика газа 3. Опрессовка системы отопления 4. Обследование дымветканалов 5. Обучение ответственных, операторов 6.Получение паспорта готовности 7. Страховка опасного объекта (котельной) | до 01.06.22 до 01.07.22 до 01.08.22 до 01.09.22 до 01.08.22 до 10.09.22 до 10.12.22 | директор общеобразовательного учреждения |
| 10 | МКОУ ДО «Воловская ДЮСШ» | 1. Ревизия системы отопления 2. Опрессовка системы отопления 3.Получение паспорта готовности | до 01.06.22 до 01.08.22 до 10.09.22 | директор образовательного учреждения |