**Информация об инвестиционных проектах**

**муниципального образования**

Объем инвестиций в основной капитал по Воловскому району за январь - июнь 2019 года составил 831,6 млн. рублей, это в 3,7 раза выше уровня соответствующего периода прошлого года.

В настоящее время на территории Воловского района идет строительство комбикормового комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод». Комплекс предусматривает строительство трех предприятий, которые будут располагаться на площади 38 га.

Комбикормовый завод (предприятие полного цикла по производству комбикормов с объёмом производства 20 тонн в час с последующим увеличением производства до 40 тонн комбикормов в час и строительство элеватора с возможностью единовременного хранения зернового и белкового сырья до 70 тыс. тонн).Маслоэкстракционный завод план объема производства 60 тыс. тонн в год масла.

Запланирован объем инвестиций на сумму 1млрд.466 млн. рублей с созданием 120 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта 2016 -2020 год. На 1.10.2019 освоено инвестиций 1143,18 млн. руб. и создано 22 новых рабочих места.

Также на территории района заканчивает строительство еще один проектООО «Тульская мясная компания» - свиноводческий комплекс производственной мощностью 15 тыс. тонн свинины в живом весе в год, объем инвестиций 2,7 млрд. рублей, с созданием до 260 новых рабочих мест.

На 1.10.2019 освоено инвестиций 1302,0 млн. руб. и создано 11 новых рабочих места.