**Информация об инвестиционных проектах**

**муниципального образования**

Объем инвестиций в основной капитал по Воловскому району за январь - сентябрь 2019 года составил 1240,1 млн. рублей, это в 3,1 раза выше уровня соответствующего периода прошлого года.

В настоящее время на территории Воловского района идет строительство комбикормового комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод». Комплекс предусматривает строительство трех предприятий, которые будут располагаться на площади 38 га.

Комбикормовый завод (предприятие полного цикла по производству комбикормов с объёмом производства 20 тонн в час с последующим увеличением производства до 40 тонн комбикормов в час и строительство элеватора с возможностью единовременного хранения зернового и белкового сырья до 70 тыс. тонн).Маслоэкстракционный завод план объема производства 60 тыс. тонн в год масла.

Запланирован объем инвестиций на сумму 1млрд.466 млн. рублей с созданием 120 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта 2016 -2020 год. На 1.01.2020 освоено инвестиций 1878,7 млн. руб. и создано 22 новых рабочих места.

Также на территории района заканчивает строительство еще один проектООО «Тульская мясная компания» - свиноводческий комплекс производственной мощностью 15 тыс. тонн свинины в живом весе в год, объем инвестиций 1581,0 млн. рублей, с созданием 62 новых рабочих места.

На 1.01.2020 инвестиции освоены полностью и создано 77 новых рабочих места.